Výzva dodavatelům k předložení nabídek

dle  § 7 odst.3) a dle § 18 odst.5)  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

Název veřejné zakázky malého rozsahu na služby:

STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ OBCE BRADLECKÁ LHOTA A ZMĚNA PRVKÚKu 

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Obec Bradlecká Lhota

Adresa sídla: 




Bradlecká Lhota

Osoba oprávněná za zadavatele jednat          Bronislav Tomeš, starosta            

IČ                                                                   00275620

Telefon :




481672423

e-mail:





obec@bradleckalhota.cz

1) Vymezení  předmětu zadávané veřejné zakázky

Předmětem plnění je vypracování STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ OBCE BRADLECKÁ LHOTA A následné zajištění změny Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (dále jen PRVKLK). 

Studie bude obsahovat: a) geodetické zaměření navrhované kanalizace v obci s vybudováním ČOV, b) varianta bez ČOV s napojením na kanalizaci v Železnici (výškopis, polohopis), pro posouzení možnosti odkanalizování do obce Železnice a posouzení odtokových poměrů v obci. 

Obě varianty budou obsahovat - situační výkres, přehledný podélný profil, textovou část s vyčíslením investičních nákladů na stavbu. Varianta s ČOV bude obsahovat návrh umístění ČOV a rámcový návrh ČOV. Varianta s napojením do Železnice by měla obsahovat místo napojení a projednání s vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV Železnice.
Studie bude projednána se správci komunikací, vodních toků a závěr projednání bude zahrnut do vyhodnocení variant studie.

K vybrané variantě bude zpracována potřebná dokumentace pro změnu PRVKLK. Toto nacenit jako samostatný bod nabídky.

Termín realizace díla: 

zahájení plnění                    





        01.08.2016

etapy plnění

1. Zaměření polohopisu a výškopisu.        do 5.9.2016

2. Zhotovení Studie včetně požadovaného projednání s požadovanými subjekty do 30. 11. 2016 

3. Zhotovení dokumentace pro změnu PRVKLK. do 30. 12. 2016  

                                              

Zadavatel požaduje průběžnou konzultaci výstupů v průběhu plnění, min. 2 průběžná seznámení s dosaženými výstupy.

Studie a dokumentace pro změnu PRVKLK bude zadavateli předána v 5-ti vyhotoveních. Vše bude také předáno v elektronické podobě na CD (písemná část - formát MS Office, výkresová dokumentace – dwg, příp. dgn a pdf.). 

2) OBCHODNÍ PODMÍNKY včetně platebních podmÍNEK

Obchodní  a platební podmínky: 

Uchazeč je povinen  absolutně vymezené obchodní podmínky včetně platebních 1 – 4, které jsou níže uvedené v „uvozovkách“ bez jakékoli změny zapracovat do smlouvy o dílo, kterou předloží  uchazeč, který předloží nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

 Smlouva o dílo bude předkládána vybraným uchazečem až na základě zaslaného rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky.

1/ Úhrada ceny díla bude prováděna na základě daňového dokladu – faktury, za stanovené etapy plnění

a) Zaměření polohopisu a výškopisu.

b) Zhotovení Studie včetně požadovaného projednání s požadovanými subjekty

c) Zhotovení dokumentace pro změnu PRVKLK.

Splatnost daňového dokladu - faktury je 30 dnů od jeho doručení na adresu pro doručování objednatele dle této smlouvy. 

2/ Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním řádně dokončeného plnění jednotlivých etap, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání plnění. Při následném nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků se smluvní pokuta od zhotovitele zvyšuje na 10.000,- Kč za každý den. Objednatel je oprávněn odečíst uplatněnou sankci vůči zhotoviteli z částky úhrady za dílo, aniž by to bylo považováno za prodlení s úhradou platby.

3/ Zhotovitel poskytne na hotové plnění záruku v trvání minimálně 2 roky od protokolárního předání konečné verze Studie a dokumentace pro změnu PRVKLK objednateli. Záruka se bude vztahovat zejména na bezvadnost dokončeného plnění, tzn. že, zhotovitel bude ručit za obsah a rozsah plnění tak, že dokončen plnění budou v okamžiku předání objednateli splňovat požadavky veškerých platných předpisů (zejména stavebního zákona), technických norem vztahujících se k předmětu poptávky, požadavky stavebního úřadu, vodoprávního úřadu, požadavky Libereckého kraje na změnu PRVKLK a veškeré podmínky stanovené ve v této smlouvě o dílo. 

4/ Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,o  finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole"), povinen  spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5/ Veškerá autorská práva přecházejí po zpracování a předání plnění na objednatele. Objednatel je oprávněn zadat zpracování projektové dokumentace na základě výběrového řízení a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost ,vždy do 3 pracovních dnů, nebude-li stanoveno jinak.

TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Při realizaci mohou být použity pouze takové materiály a zařízení, jejichž použití je ČR schválené a mají osvědčení o jakosti materiálu a výrobku, tj.  dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

3) POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci v tomto rozsahu: 

K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží:

· výpis z obchodního rejstříku či jiné evidenc, je-li v nich uchazeč zapsán – doložit prostými kopiemi,

· doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné  zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – doložit prostými kopiemi,

Uchazeč, který neprokáže ve lhůtě pro podání nabídek splnění kvalifikace, bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Pokud uchazeč nepředloží výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, ač by měl být  v obchodním rejstříku či v jiné obdobné evidence zapsán, bude z tohoto důvodu vyloučen z další účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění kvalifikace. 

Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona využít za podmínek stanovených v § 127 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce. 

Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanovených v § 134 zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů, ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace uchazeče v rozsahu v něm uvedených údajů. Tyto doklady budou doloženy v kopiích.

4) POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce (nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky – viz. příloha č. 1) uvedl nabídkovou cenu za celý předmět plnění v členění cena bez DPH, částka DPH a cena s DPH. 

V nabídce bude doložen oceněný výkaz prací (viz. příloha č.2). Jednotkové ceny budou uvedeny  ke každé položce ve výkazu prací v českých korunách (Kč).  

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče potřebné ke zhotovení díla – tj. geodetické zaměření, správní poplatky, výpisy z KN včetně snímků a náklady dalších činností, prací, materiálů, dopravy včetně ostatních nákladů, výdajů, a veškerých správních poplatků zde neuvedených. 

Zadavatel nepřipouští překročení celkové nabídkové ceny vyjma změny sazby DPH.

5) Podmínky a POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem: 

a. krycí list nabídky (dle závazného vzoru č. 1), 

b. doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu požadovaném zadavatelem,

c. oceněný výkaz prací (příloha č. 2) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

d. další dokumenty, které tvoří nabídku - nepovinné

Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom originálním vyhotovení.  

6) ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Základním hodnotícím kritériem je: Nejnižší nabídková cena včetně DPH 

Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny včetně DPH.

7)  Lhůta a místo pro podání nabídek

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek:

Datum: 20. 6. 2016 

Konec běhu lhůty pro podání nabídek:

Datum:    11. 7. 2016, hodina 17:30 hod

Nabídky budou doručeny v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky, nadpisem „NEOTVÍRAT“ a adresou uchazeče.

Místem pro podání nabídky je Obecní úřad Bradlecká Lhota, Bradlecká Lhota 74

tel.č. 481 672 423        E-mail: obec@bradleckalhota.cz

  Nabídku je možno zaslat doporučeně poštou na adresu zadavatele nebo podat osobně do podatelny Obce Bradlecká Lhota v přízemí v tyto úřední hodiny: Po, St 17:00 – 19:00 hodin tak, aby nabídka byla zadavateli doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 13. 07. 2016 v 20:30 hod. v budově Obecního úřadu Bradlecká Lhota v kanceláři. Otevírání obálek se může zúčastnit max. jeden zástupce za každého uchazeče, který podal nabídku. Při otevírání obálek s nabídkami budou čteny údaje o celkové nabídkové ceně uchazečů. 

8)  DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 

Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci pouze na základě písemné žádosti. 

Písemné žádosti o dodatečné informace zasílat buď elektronicky na kontakt: obec@bradleckalhota.cz nebo poštou na adresu zadavatele.

V žádosti bude vždy uveden kontakt elektronický na uchazeče.

9) OSTATNÍ 

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. V případě předložení variantní nabídky bude dodavatel vyloučen.

Zadavatel upozorňuje zájemce, že dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomto zadávacím řízení, jinak bude vyloučen ze zadávacího řízení. 

Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomto zadávacím řízení. 

Uchazečům nebudou hrazeny žádné náklady spojené s účastí v soutěži.

Zadavatel si vymezuje právo zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy o dílo bez uvedení důvodu a případně omezit rozsah plnění v návaznosti na finanční možnosti zadavatele.

V  Bradlecké Lhotě dne 13. 06. 2016

      







Bronislav Tomeš









        starosta

Přílohy: 

č. 1. krycí list nabídky 

č. 2 výkaz prací
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